## SaaS de Análisis Inteligente de Documentos (para estudiantes y profesionales)

### ¿Qué hace?

- El usuario sube un PDF, Word o PPT.

- La IA lo analiza y responde preguntas sobre el contenido (tipo "chat con el documento").

- Genera resúmenes, mapas mentales y preguntas de repaso automáticamente.

### Stack recomendado:

- Frontend: Next.js (con TailwindCSS).

- Backend: Python con FastAPI.

- BD: PostgreSQL (para usuarios y documentos).

- IA: OpenAI GPT-4o o modelos open-source con LangChain.

### Monetización:

- Plan gratuito: hasta 3 documentos/mes.

- Plan premium: ilimitado + exportar resúmenes en Word/PDF.

# Plan de Proyecto — SaaS de Análisis Inteligente de Documentos

Objetivo: construir un SaaS que permita subir documentos (PDF/DOCX/PPTX), consultarlos por chat, generar resúmenes y exportar resultados, con un MVP listo para usuarios tempranos y base sólida para escalar/monetizar.

## 0) Resumen ejecutivo

- Público objetivo: estudiantes, académicos, abogados, consultores; usuarios que lidian con lectura intensiva.

- Propuesta de valor: respuestas rápidas y citadas sobre el contenido del documento, resúmenes de calidad y exportables.

- Modelo de negocio: freemium (límite de docs/mes y tokens) + planes de pago por suscripción o por créditos.

- Stack recomendado:

  - Frontend: Next.js + Tailwind + shadcn/ui.

  - Backend: FastAPI (Python) + Celery (tareas asíncronas) + Redis (cola/cache).

  - Datos: PostgreSQL + pgvector (embeddings) + Object Storage (S3/R2/Supabase Storage).

  - IA: LLM (p. ej., GPT‑4o) + Embeddings (text‑embedding‑3‑large/ small) + LangChain/LlamaIndex (opcional).

  - Infra: Vercel (frontend), Railway/Render/Fly.io (backend/worker/DB), Cloudflare R2/S3 compatible (archivos).

## 1) Alcance del MVP (funciones mínimas)

- Autenticación (email/contraseña + OAuth opcional).

- Subida de documentos (PDF primero; luego DOCX/PPTX). Límite por tamaño.

- Extracción de texto + OCR básico para PDFs escaneados.

- Indexación: división en chunks, generación de embeddings y almacenamiento en pgvector.

- Chat con el documento (RAG): respuestas con citas (páginas/fragmentos relevantes).

- Resumen automático del documento completo o por secciones.

- Gestión básica: listado/eliminación de documentos, consumo de créditos, perfil.

- Exportación: resumen a PDF/Word (mínimo uno).

- Límites: número de documentos y tamaño total por usuario en plan gratuito.

Pospuesto para v2: carpetas/espacios de trabajo, compartir con equipo, soporte avanzado a imágenes/tablas complejas, historial de conversaciones persistente multi-doc, integraciones (Drive/Dropbox), móvil.

## 2) Arquitectura (visión general)

- Cliente (Next.js): Dashboard, uploader, viewer con panel de chat y citas.

- API (FastAPI): endpoints REST/JSON para auth, documentos, chat y resúmenes.

- Worker (Celery): pipeline de ingestión (parse → chunk → embed → almacenar) y tareas pesadas.

- DB (Postgres + pgvector): usuarios, documentos, chunks, embeddings, sesiones de chat.

- Almacenamiento de archivos (S3/R2/Supabase): documento original y artefactos (texto/JSON).

- Caching (Redis): resultados recientes de búsqueda y rate limiting.

- Telemetría: logs estructurados, trazas y métricas (ej. OpenTelemetry + Prometheus/Grafana o servicio gestionado).

Next.js ──► FastAPI (API) ──► Postgres/pgvector

│             │         └─► Redis (cache/cola)

│             └─► Celery Worker ──► Storage S3/R2

└─► Auth (JWT/Supabase Auth/Auth0)

## 3) Esquema de datos (MVP)

Tabla users: id, email, hash_password, created_at, plan, credits_remaining.

Tabla documents: id, user_id, title, filename, storage_url, file_size, pages, status, created_at.

Tabla doc_chunks: id, document_id, chunk_index, text, tokens, page_start, page_end, metadata(jsonb).

Tabla doc_embeddings: id, chunk_id, embedding vector(1536/3072) (pgvector), dim.

Tabla conversations: id, user_id, document_id, created_at.

Tabla messages: id, conversation_id, role(user/assistant), content, citations(jsonb), created_at.

Tabla usage_events: id, user_id, type(upload/index/query/summary), tokens_in, tokens_out, cost_est, created_at.

Tabla billing_plans y subscriptions (si implementas suscripciones desde el MVP).

Índices clave: GIN para metadata, pgvector para embedding, FK en cascada por document_id y conversation_id.

## 4) Pipeline de ingestión

- Upload → guardar archivo en Storage.

- Extracción:

  - PDF texto: pdfplumber/pypdf.

  - PDF escaneado: Tesseract (OCR) o servicio OCR gestionado.

  - Normalización: limpiar saltos/encabezados, conservar numeración de página.

- Chunking: 800–1200 tokens con solape 100–200 (ajustable). Alternativa: chunking semántico por títulos.

- Embeddings: generar embedding por chunk con modelo económico/rápido.

- Persistencia: guardar chunks + embeddings y marcar documento como indexed.

- Validación: conteos, tasa de cobertura (tokens extraídos vs tamaño esperado), logs.

## 5) Flujo de pregunta-respuesta (RAG)

- Usuario pregunta → normalizar idioma y detectar intención.

- Búsqueda vectorial: K = 8–15 chunks; re-rank opcional por similitud + heurística de páginas.

- Construcción de prompt: instrucciones del sistema, pregunta del usuario, contexto (chunks), formato de salida + citas (páginas y % de similitud).

- LLM responde → post-procesar: adjuntar citas y fragmentos; controlar longitud.

- Cache: cachear últimas N preguntas por documento.

- Seguridad: si no hay contexto relevante (umbral de similitud), responder con desconocimiento y sugerir subir documento adecuado.

## 6) API (borrador de endpoints)

- POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/logout.

- GET /me → perfil y créditos.

- POST /documents → pre‑signed URL y metadatos (start ingest job).

- GET /documents / GET /documents/{id} / DELETE /documents/{id}.

- POST /chat/start → crea conversación (opcional, también se puede implícito).

- POST /chat/{conversation_id}/ask → { question } → { answer, citations[] }.

- POST /documents/{id}/summarize → { summary, outline }.

- GET /usage → uso por tipo y estimación de costo.

Rate limiting (ej. 60 RPM por usuario) y protección CSRF para endpoints de sesión.

## 7) Frontend (UX del MVP)

- Onboarding simple: registrar, mensaje de bienvenida y CTA a subir documento.

- Dashboard: listado de documentos (estado: subiendo, procesando, listo, error), consumo de créditos.

- Vista de documento: panel izquierdo con miniaturas/páginas (opcional), panel derecho chat. Cada respuesta muestra citas (p.ej. “p. 3, p. 7–8”).

- Resumen: botón “Generar resumen” con modal de parámetros (breve/extendido; por secciones).

- Exportar: descargar PDF/Docx.

- Errores guiados: si el PDF es escaneado, sugerir OCR; si excede tamaño, proponer dividir.

## 8) Prompts base (guía)

Sistema: “Eres un asistente que responde exclusivamente con información del documento cuando exista. Devuelve siempre citas de página. Si no hay evidencia suficiente, dilo claramente.”

Formato de salida: breve → bullets + citas; extendido → secciones con encabezados.

Políticas: sin alucinaciones, no inventar páginas; respetar idioma original del usuario.

## 9) Métricas clave (producto y técnica)

- Tasa de éxito de respuestas con citas válidas.

- Cobertura de ingestión (tokens extraídos vs esperados).

- Latencia p95 de respuesta.

- Costo por usuario (tokens in/out + almacenamiento) vs ARPU.

- Activación: % usuarios que suben ≥1 documento el día 1.

## 10) Seguridad y privacidad

- Cifrado en tránsito (HTTPS) y en reposo (SSE en S3/R2, discos cifrados en DB).

- Eliminación: endpoint para borrar documento y todos sus artefactos.

- Retención: política clara (p.ej. 30 días en plan gratuito, configurable en Premium).

- Aislamiento: datos por usuario; no mezclar contextos.

- Registro de accesos y acciones sensibles.

- Avisos: Términos y Política de privacidad desde el MVP.

## 11) Pagos y planes

- Planes: Free (3 docs/mes, 30MB/doc, 50 preguntas), Pro (ilimitado razonable, mayor tamaño), Business (espacios de trabajo + prioridad).

- Cobro: suscripción o créditos por uso de IA.

- Pasarela: elegir según disponibilidad local/internacional (Stripe/Paddle/Lemon Squeezy/PayPal). Implementar una capa de uso de créditos desacoplada de la pasarela para poder cambiarla sin reescribir lógica.

## 12) Roadmap sugerido (8 semanas)

Semana 1 — Fundaciones

- Repos mono o multi: apps/web (Next.js), apps/api (FastAPI), worker, infra.

- Docker Compose dev; .env y gestión de secretos.

- Auth básica (JWT o Supabase Auth) + UI de registro/login.

Semana 2 — Documentos & Storage

- Uploader con barra de progreso + validaciones.

- Backend para pre‑signed URLs; guardar metadatos en documents.

- Servicio de extracción para PDFs con texto.

Semana 3 — OCR + Chunking + Embeddings

- OCR opcional para escaneados.

- Chunking configurable + embeddings → pgvector.

- Métricas de ingestión & reintentos.

Semana 4 — Chat RAG

- Endpoint /chat/ask con recuperación y citas.

- UI de chat con render de citas (páginas y previews).

- Cache y límites por usuario.

Semana 5 — Resúmenes & Exportación

- Endpoint de resumen (breve/extendido/índice).

- Exportar a PDF/DOCX.

Semana 6 — Pulido y Observabilidad

- Logs, métricas, trazas; manejo de errores de usuario.

- QA manual con docs de prueba variados.

Semana 7 — Pagos/Límites

- Implementar créditos/planes.

- Portal de suscripción/billing básico.

Semana 8 — Beta pública

- Despliegues gestionados; CDN para archivos.

- Página de marketing + onboarding.

- Recoger feedback de 10–30 usuarios.

## 13) Backlog técnico (priorizado)

- Normalización avanzada por secciones/encabezados.

- Re‑rank con modelos ligeros (cross‑encoder) para mejorar precisión.

- Detección de tablas y extracción estructurada.

- Soporte DOCX/PPTX + imágenes.

- Historial de conversaciones y multi‑doc.

- Indexación incremental (actualizaciones de archivo).

- Panel admin (moderación, métricas, soporte).

## 14) Estimación de costos (orientativo)

- LLM y embeddings: coste variable por tokens (usar modo económico para ingestión; modelo mejor para respuesta final).

- Infra ligera en desarrollo: 20–60 USD/mes (DB/hosting/storage mínimos).

- Almacenamiento: ~0.015–0.03 USD/GB/mes (proveedores S3‑compatibles).

Controla el costo usando créditos, límites por usuario y compresión/limpieza de embeddings.

## 15) Calidad y pruebas

- Unitarias: parsing, chunking, formateo de prompts.

- Integración: RAG end‑to‑end con set de preguntas esperadas.

- E2E: Playwright (subida → pregunta → respuesta con citas → exportación).

- Conjunto de evaluación: 10–20 documentos públicos con respuestas esperadas (para medir precisión/cobertura).

## 16) Entregables iniciales (siguientes 3–5 días)

- Repos y estructura base + Docker Compose.

- Esquema de DB (migraciones)

## Siguiente paso práctico (hoy)

- Crea repos y entorno (apps/web, apps/api, apps/worker).

- Despliega Next.js vacío en Vercel y FastAPI en Railway.

- Integra Auth y crea tablas orgs, documents, chunks.

- Implementa upload → estado pending y una cola que imprima “procesando X” (stub).
 Con eso, en 1–2 días ya tendrás el esqueleto funcional para iterar rápido. 💪